**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023/5/13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 陶飘飘电影购票软件 |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2023.3.20~2023.5.13 |
| 任务达成情况：   1. 完成前端，实现页面的展示交互 2. 完成后端，实现数据传输、处理 3. 实现登录、注册功能 | | | |
| 评审/测试的结果：   1. 测试登录功能，功能能够正常运行，检查用户是否注册，密码是否正确。 2. 测试选座功能，能够正确返回选中座位的信息。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 学习压力过大，原先设计的功能大量被移除 2. 在高强度的作业任务下，只能粗略地学习技术相关知识，掌握不牢靠，无法优雅地实现想要的效果。 3. 学期只剩3周，进度风险极大。 | | | |
| 经验和教训：   1. 编码前要商量定好类的属性，功能接口，并且仔细检查商讨通过，否则很容易到后面发现不符合要求而返工。 2. 定义类的属性时要做到前后端名称一致，以避免出现引用属性名不正确的情况。 3. 目前时间紧张，无法完成太多任务，需要做出舍弃，只保留最最核心的即可。 | | | |